**Aprobat**

**prin Hotărârea Consiliului**

**de Administrație al ANRE**

**nr. \_\_\_\_ /2019 din 06/03.2019**

**Planul de activitate al**

**Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamentul reglementări (DR)** | | | | |
| **N/o** | **Denumirea acțiunii** | **Departament responsabil** | **Termen limită de elaborare** | **Termen de examinare în ședința Consiliului de administrație** |
| **I. Elaborarea actelor normative de reglementare** | | | | |
| 1. ***Sectoarele electroenergetic, termoenergetic și energiei regenerabile*** | | | | |
| 1.1 | Elaborarea și prezentarea spre examinare a proiectului Regulilor pieței energiei electrice | DR, Secția energie electrică și regenerabilă | TIII | TIII |
| 1.2 | Elaborarea și prezentarea spre examinare a proiectului Codului reţelelor electrice | DR, Secția energie electrică și regenerabilă | TIII | TIII |
| 1.3 | Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice | DR, Secția energie electrică și regenerabilă | TII | TII |
| 1.4 | Elaborarea și prezentarea spre examinare a Clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziționarea energiei electrice produse din surse regenerabile | DR, Secția energie electrică și regenerabilă | TII | TII |
| 1.5 | Elaborarea și prezentarea spre examinare a proiectului Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor și abrogarea Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor, aprobat prin hotărârea ANRE nr.353/2016 din 27.12.2016 | DR, Secția energie electrică și regenerabilă | TII | TIII |
| 1.6 | Elaborarea și prezentarea spre examinare a proiectului de modificare a Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorii eligibili, aprobat prin hotărârea ANRE nr. 534 din 20.11.2013 | DR, Secția energie electrică și regenerabilă | TIV | TIV |
| 1.7 | Elaborarea și prezentarea spre examinare a proiectului Metodologiei de calculare a plăţilor pentru prestarea serviciilor de echilibrare | DR, Secția energie electrică și regenerabilă | TIV | TIV |
| 1.8 | Definitivarea proiectului Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice | DR,Secția energie termica, aprovizionare cu apă și canalizare | TII | TII |
| ***2. Sectorul gazelor naturale*** | | | | |
| 2.1 | Elaborarea și prezentarea spre examinare a proiectului Codului rețelelor de gaze naturale prin transpunerea:  a) Deciziei nr. 2018/02/PHLG-EnC de stabilire a unui cod de rețea pentru normele privind interoperabilitatea și schimbul de date.  b) Deciziei nr. 2O18/O7/ PHLG-EnC din 28 Noiembrie 2018 privind implementarea Regulamentului (UE) 2017/460 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor | DR, Secția gaze naturale | TII | TIII |
| 2.2 | Elaborarea și prezentarea spre examinare a noii versiuni a proiectului Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE Nr. 321 din 13 decembrie 2016 prin transpunerea:  a) Deciziei nr.2018/01/PHLG-EnC privind modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale  b) Deciziei nr. 2018/06/ PHLG- EnC din 28 Noiembrie 2018, privind implementarea Regulamentului (EU) 2017/459 al Comisiei privind stabilirea unui cod al rețelei privind mecanismul de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor naturale | DR, Secția gaze naturale | TII | TIII |
| 2.3 | Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale | DR, Secția gaze naturale | TIII | TIV |
| 2.4 | Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale.  Transpune parțial Decizia nr. 2O18/O7/ PHLG-EnC din 28 Noiembrie 2018 privind implementarea Regulamentului (UE) 2017/460 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor | DR, Secția gaze naturale | TIII | TIV |
| 2.5 | Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie al gazelor naturale | DR, Secția gaze naturale | TIII | TIV |
| 2.6 | Definitivarea și prezentarea spre aprobare a proiectului Regulamentului privind sistemul de informații în a căror bază titularii de licenţe din sectorul de gaze naturale prezintă rapoarte Agenției | DR, Secția gaze naturale | TIII | TIV |
| 2.7 | Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea de ultimă opţiune şi pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligaţiei de serviciu public | DR, Secția gaze naturale | TIII | TIV |
| 2.8 | Elaborarea și prezentarea spre examinare a proiectului Regulilor pieţei gazelor naturale | DR, Secția gaze naturale | TIV | TIV |
| 2.9 | Definitivarea și prezentarea spre aprobare a Metodologiei de determinare a consumului tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale în reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale | DR, Secția gaze naturale | TIV | TIV |
|  | ***3. Domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare*** | | | |
| 3.1 | Elaborarea și definitivarea proiectului de hotărâre privind modificarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate | DR, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare | TII | TIII |
| 3.2 | Elaborarea și definitivarea proiectelor de acte întru executarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare | DR, Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare | TI-TII | TI-TII |
| ***4. Multisectorial*** | | | | |
| 4.1. | Hotărârea Consiliului de administrație privind modificarea și completarea unor hotărâri ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în contextul Codului administrativ, aprobat prin Legea nr. 116 din 19.07.2018) | Secțiile Departamentului | TIII | TIII |
| 4.2 | Definitivarea Metodologiei de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea şi/sau întreținerea obiectelor strategice | DR, Secția energie electrică și regenerabilă | Proiect elaborat | TI |
| ***5. Documente normativ-tehnice*** | | | | |
| 5.1 | Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici | DR, Secția documente normativ-tehnice | TIII | TIV |
| 5.2 | Regulamentul cu privire la acordarea autorizației de electrician autorizat | DR, Secția documente normativ-tehnice | TIII | TIV |
| 5.3 | Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor electrotehnice | DR, Secția documente normativ-tehnice | TIII | TIV |
| 5.4 | Regulamentul cu privire la acordarea grupei de securitate electrică personalului electrotehnic | DR, Secția documente normativ-tehnice | TIII | TIV |
| 5.5 | Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice | DR, Secția documente normativ-tehnice | TIII | TIV |
| ***6. Activități de colaborare la elaborarea actelor normative*** | | | | |
| 6.1 | Participarea în alte grupuri de lucru în legătură cu elaborarea proiectelor de acte normative de reglementare din cadrul Agenţiei | Colaboratorii Departamentului | Pe parcursul anului, după caz |  |
| ***7. Activități curente*** | | | | |
| 7.1 | Examinarea şi elaborarea avizelor la proiectele de acte normative și acte legislative expediate spre consultare de alte instituţii publice | Colaboratorii nominalizați | Conform termenelor stabilite pentru avizare de către legislaţia în vigoare |  |
| 7.2 | Analiza cadrului normativ existent aplicabil în sectorul electroenergetic și formularea propunerilor de modificare | Secția energie electrică și regenerabilă | TIV |  |
| 7.3 | Analiza cadrului normativ existent aplicabil în sectorul gazelor naturale și formularea propunerilor de modificare | Secția gaze naturale | TIV |  |
| 7.4 | Analiza cadrului normativ existent aplicabil în sectorul termoenergetic, și domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și formularea propunerilor de modificare | Secția energie termică, aprovizionare cu apă și canalizare | TIV |  |
| 7.5 | Examinarea disputelor dintre titularii de licenţe din sectoarele reglementate, dintre consumatorii finali şi titularii de licenţe respectivi în ceea ce priveşte aplicarea actelor normative de reglementare, aprobate de Consiliul de Administraţie al ANRE | Colaboratorii nominalizați | În termenii stabiliţi de Legile sectoriale |  |
| 7.6 | Elaborarea, conform solicitărilor primite, a rapoartelor, notelor informative privind activităţile desfăşurate şi acţiunile întreprinse de Departament | Secțiile Departamentului | Pe parcursul anului, în termenii stabiliţi conform solicitărilor |  |
| 7.7 | Participarea la ședințe, seminare, conferințe, schimburi de experiență etc., pe domeniile reglementate, organizate de către alte instituții | Colaboratorii Departamentului | Pe parcursul anului, după caz |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamentul investiții și calitate (DIC)** | | | | | |
| **N/o** | **Denumirea acțiunii** | **Departament responsabil** | | **Termen limită de elaborare** | **Termen de examinare în ședința Consiliului de administrație** |
| **1. Planuri anuale de investiții** | | | | | |
| * 1. ***A) Examinarea și prezentarea materialelor pentru ședințele Consiliului de administrație al ANRE cu privire la aprobarea investițiilor realizate de titularii de licențe în anul 2017:*** | | | | | |
| Secția gaze naturale | | | | | |
| 1.1.1 | SA „Moldovagaz” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.2 | SRL "Chişinău-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.3 | SRL "Ialoveni-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.4 | SRL "Bălţi-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.5 | SRL "Edineţ-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.6 | SRL "Floreşti-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.7 | SRL "Orhei-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.8 | SRL "Ştefan Vodă-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.9 | SRL "Găgăuz-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.10 | SRL "Cahul-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.11 | SRL "Cimişlia-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.12 | SRL "Ungheni-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.13 | SRL "Taraclia-gaz" | DIC | T II | | T II |
| * 1. ***B) Examinarea și prezentarea materialelor pentru ședințele Consiliului de administrație al ANRE cu privire la aprobarea investițiilor realizate de titularii de licențe în anul 2018:*** | | | | | |
| 1.1.1 | SA „Moldovagaz” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.2 | SRL „Moldovatransgaz” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.3 | SRL "Chişinău-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.4 | SRL "Ialoveni-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.5 | SRL "Bălţi-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.6 | SRL "Edineţ-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.7 | SRL "Floreşti-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.8 | SRL "Orhei-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.9 | SRL "Ştefan Vodă-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.10 | SRL "Găgăuz-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.11 | SRL "Cahul-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.12 | SRL "Cimişlia-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.13 | SRL "Ungheni-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.14 | SRL "Taraclia-gaz" | DIC | T II | | T II |
| 1.1.15 | ÎS „Vestmoldtransgaz” | DIC | T II | | T II |
| Secția energie electrică și regenerabile | | | | | |
| 1.1.16 | OST ÎS „Moldelectrica” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.17 | ÎCS „RED Union Fenosa” SA | DIC | T II | | T II |
| 1.1.18 | SA „RED Nord” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.19 | ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL | DIC | T II | | T II |
| 1.1.20 | SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord” | DIC | T II | | T II |
| Secția energie termică și cogenerare | | | | | |
| 1.1.21 | SA „Termoelectrica” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.22 | SA „CET-NORD” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.23 | S.A. ”Apă-Canal Chișinău” (furnizare energie termică) | DIC | T II | | T II |
| 1.1.24 | ÎM „Termogaz Bălți” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.25 | SA „Comgaz-Plus” Ungheni | DIC | T II | | T II |
| 1.1.26 | Î.M. a “Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.27 | Î.M. “Servicii comunale Glodeni” | DIC | T II | | T II |
| Secția aprovizionare cu apă și canalizare | | | | | |
| 1.1.28 | S.A. „Apă-Canal Chișinău” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.29 | ÎM „Apă-Canal” Cahul | DIC | T II | | T II |
| 1.1.30 | ÎM „Apă-Canal” din Ungheni | DIC | T II | | T II |
| 1.1.31 | ÎM DP „Apă-Canal” Telenești | DIC | T II | | T II |
| 1.1.32 | S.A. „Servicii Comunale Florești” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.33 | ÎM „ DP GCL” din or. Fălești | DIC | T II | | T II |
| 1.1.34 | ÎM „Servicii Comunale Glodeni” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.35 | ÎM „Apă-Canal Taraclia” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.36 | SA „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.37 | SA „Regia Apă Canal-Orhei” | DIC | T II | | T II |
| 1.1.38 | SA „Apă-Termo” din or. Ciadîr Lunga | DIC | T II | | T II |
| 1.1.39 | ÎM „Comunservice” Criuleni | DIC | T II | | T II |
| ***1.2.A) Examinarea și prezentarea materialelor pentru ședințele Consiliului de administrație al ANRE ”Cu privire la aprobarea Planurilor de investiții ale titularilor de licențe pentru anul 2019”*** | | | | | |
| Secția gaze naturale | | | | | |
| 1.2.1 | SA „Moldovagaz” | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.2 | SRL „Moldovatransgaz” | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.3 | SRL "Chişinău-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.4 | SRL "Ialoveni-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.5 | SRL "Bălţi-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.6 | SRL "Edineţ-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.7 | SRL "Floreşti-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.8 | SRL "Orhei-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.9 | SRL "Ştefan Vodă-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.10 | SRL "Găgăuz-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.11 | SRL "Cahul-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.12 | SRL "Cimişlia-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.13 | SRL "Ungheni-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.14 | SRL "Taraclia-gaz" | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| 1.2.15 | ÎS „Vestmoldtransgaz” | DIC | T I-IV | | T I-IV |
| * 1. ***B) Examinarea și prezentarea materialelor pentru ședințele Consiliului de administrație al ANRE cu privire la modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului de administrație ”Cu privire la aprobarea Planurilor de investiții ale titularilor de licențe pentru anul 2019” (la solicitările titularilor de licențe):*** | | | | | |
| 1.2.1 | SA „Moldovagaz” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.2 | SRL „Moldovatransgaz” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.3 | SRL "Chişinău-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.4 | SRL "Ialoveni-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.5 | SRL "Bălţi-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.6 | SRL "Edineţ-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.7 | SRL "Floreşti-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.8 | SRL "Orhei-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.9 | SRL "Ştefan Vodă-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.10 | SRL "Găgăuz-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.11 | SRL "Cahul-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.12 | SRL "Cimişlia-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.13 | SRL "Ungheni-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.14 | SRL "Taraclia-gaz" | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.15 | ÎS „Vestmoldtransgaz” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| Secția energie electrică și regenerabile | | | | | |
| 1.2.16 | OST ÎS „Moldelectrica” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.17 | ÎCS „RED Union Fenosa” SA | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.18 | SA „RED Nord” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.19 | ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.20 | SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| Secția energie termică și cogenerare | | | | | |
| 1.2.21 | SA „Termoelectrica” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.22 | SA „CET-NORD” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.23 | S.A. ”Apă-Canal Chișinău” (furnizare energie termică) | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.24 | ÎM „Termogaz Bălți” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.25 | SA „Comgaz-Plus” Ungheni | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.26 | Î.M. a “Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.27 | Î.M. “Servicii comunale Glodeni” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| Secția aprovizionare cu apă și canalizare | | | | | |
| 1.2.28 | SA „Apă-Canal Chișinău” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.29 | ÎM „Apă-Canal” Cahul | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.30 | ÎM „Apă-Canal” din Ungheni | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.31 | SA „Servicii Comunale Florești” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.32 | S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.33 | Î.M. “Servicii comunale Glodeni” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.34 | ÎM „DP GCL” din or. Fălești | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.35 | S.A. „Apă-Termo” Ciadîr Lunga | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.36 | S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.37 | Î.M, „Comunservice” Criuleni | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| 1.2.38 | Î.M. „Apă-Canal” Căușeni | DIC | | T I-IV | T I-IV |
| * 1. ***A) Examinarea și prezentarea materialelor pentru ședințele Consiliului de administrație al ANRE cu privire la aprobarea Planurilor de dezvoltare ale titularilor de licențe:*** | | | | | |
| 1.3.1 | SRL „Moldovatransgaz” (pentru 2020-2030) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.2 | SRL „Vestmoldtransgaz” (pentru 2020-2030) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.3 | SRL "Chişinău-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.4 | SRL "Ialoveni-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.5 | SRL "Bălţi-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.6 | SRL "Edineţ-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.7 | SRL "Floreşti-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.8 | SRL "Orhei-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.9 | SRL "Ştefan Vodă-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.10 | SRL "Găgăuz-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.11 | SRL "Cahul-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.12 | SRL "Cimişlia-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.13 | SRL "Ungheni-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| 1.3.14 | SRL "Taraclia-gaz" (pentru 2020-2023) | DIC | | T IV | T IV |
| * 1. ***Examinarea și prezentarea materialelor pentru ședințele Consiliului de administrație al ANRE cu privire la aprobarea Planurilor de investiții ale titularilor de licențe pentru anul 2020:*** | | | | | |
| Secția gaze naturale | | | | | |
| 1.4.1 | SA „Moldovagaz” | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.2 | SRL „Moldovatransgaz” | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.3 | SRL "Chişinău-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.4 | SRL "Ialoveni-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.5 | SRL "Bălţi-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.6 | SRL "Edineţ-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.7 | SRL "Floreşti-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.8 | SRL "Orhei-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.9 | SRL "Ştefan Vodă-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.10 | SRL "Găgăuz-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.11 | SRL "Cahul-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.12 | SRL "Cimişlia-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.13 | SRL "Ungheni-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.14 | SRL "Taraclia-gaz" | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.15 | ÎS „Vestmoldtransgaz” | DIC | | T IV | T IV |
| Secția energie electrică și regenerabile | | | | | |
| 1.4.16 | OST ÎS „Moldelectrica” | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.17 | ÎCS „RED Union Fenosa” SA | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.18 | SA „RED Nord” | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.19 | ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.20 | SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord” | DIC | | T IV | T IV |
| Secția energie termică și cogenerare | | | | | |
| 1.4.21 | SA „Termoelectrica” | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.22 | SA „CET-NORD” | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.23 | S.A. ”Apă-Canal Chișinău” (furnizare energie termică). | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.24 | ÎM „Termogaz Bălți” | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.25 | SA „Comgaz-Plus” Ungheni | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.26 | Î.M. a “Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.27 | Î.M. “Servicii comunale Glodeni” | DIC | | T IV | T IV |
| Secția aprovizionare cu apă și canalizare | | | | | |
| 1.4.28 | SA „Apă-Canal Chișinău” | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.29 | ÎM „Apă-Canal” Cahul | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.30 | ÎM „Apă-Canal” din Ungheni | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.31 | SA „Servicii Comunale Florești” | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.32 | ÎM „DP GCL” din or. Fălești | DIC | | T IV | T IV |
| 1.4.33 | S.A. „Regia Apă Canal-Orhei” | DIC | | T IV | T IV |
| **2. Consumuri tehnologice și pierderi tehnice, planuri de producere** | | | | | |
| ***2.1. Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la aprobarea consumurilor tehnologice și al pierderilor tehnice:*** | | | | | |
| Secția gaze naturale | | | | | |
| 2.1.1 | Normative pentru anul 2018 la OST SRL „Moldovatransgaz”. | DIC | | T I | T I |
| 2.1.2 | Planificate pentru anul 2019 la OST SRL „Moldovatransgaz”. | DIC | | T I | T I |
| Secția energie electrică și regenerabile | | | | | |
| 2.1.3 | Normative în rețelele electrice de distribuție ÎCS „RED Union Fenosa” SA | DIC | | T I | T I |
| 2.1.4 | Normative în rețelele electrice de distribuție SA „RED Nord” | DIC | | T I | T I |
| Secția energie termică și cogenerare | | | | | |
| 2.1.5 | Normative ale SA „Termoelectrica” | DIC | | T I | Tl I |
| 2.1.6 | Normative ale SA „CET-NORD” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.7 | Normative ale SA „Apă-canal Chișinău” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.8 | Normative ale ÎM „Termogaz Bălți” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.9 | Normative ale SA „Comgaz-Plus” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.10 | Normative ale Î.M. a “Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.11 | Normative ale Î.M. “Servicii comunale Glodeni” | DIC | | T I | T I |
| Secția aprovizionare cu apă și canalizare | | | | | |
| 2.1.12 | Calculate ale SA „Apă-Canal Chișinău” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.13 | Calculate ale ÎM „Apă-Canal” Cahul | DIC | | T I | T I |
| 2.1.14 | Calculate ale ÎM „Apă-Canal” din Ungheni | DIC | | T I | T I |
| 2.1.15 | Calculate ale ÎIS „Acva-Nord” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.16 | Calculate ale ÎM DP „Apă-Canal” Telenești | DIC | | T I | T I |
| 2.1.17 | Calculate ale SA „Servicii Comunale Florești” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.18 | Calculate ale ÎM „Servicii Comunale Glodeni” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.19 | Calculate ale al ÎM „Regia Comunal-Locativă Cricova” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.20 | Calculate ale ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei | DIC | | T I | T I |
| 2.1.21 | Calculate ale „DP GCL” din or. Fălești | DIC | | T I | T I |
| 2.1.22 | Calculate ale SA „Apă Canal Nisporeni” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.23 | Calculate ale SA „Regia Apă Canal-Orhei” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.24 | Calculate ale ÎM „Comunservice” Criuleni | DIC | | T I | T I |
| 2.1.25 | Calculate ale ÎM „Apă-Canal din Basarabeasca” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.26 | Calculate ale SA „Apă-Termo” din or. Ciadîr Lunga | DIC | | T I | T I |
| 2.1.27 | Calculate ale ÎM „Apă Canal” Edineț | DIC | | T I | T I |
| 2.1.28 | Calculate ale ÎM „SU-Canal” Comrat | DIC | | T I | T I |
| 2.1.29 | Calculate ale ÎM „Aqua Basarabeasca” | DIC | | T I | T I |
| 2.1.30 | Calculate ale DP „Apă-Canal” din Ștefan Vodă | DIC | | T I | T I |
| 2.1.31 | Calculate ale ÎM „Apă-Canal” Vulcănești | DIC | | T I | T I |
| ***2.2. Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la coordonarea planurilor de producere pentru anul 2019:*** | | | | | |
| 2.2.1 | SA „Termoelectrica” | DIC | | T I | T I-II |
| 2.2.2 | SA „CET-NORD” | DIC | | Tl I | T I-II |
| 2.2.3 | SA „Apă-canal Chișinău” | DIC | | T I | T I-II |
| 2.2.4 | ÎM „Termogaz Bălți” | DIC | | T I | T I-II |
| 2.2.5 | A Programului de producere ale SA „Comgaz-Plus” pentru anul 2019. | DIC | | T I | T I-II |
| 2.2.6 | Î.M. a “Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” | DIC | | T I | T I-II |
| 2.2.7 | Î.M. “Servicii comunale Glodeni” | DIC | | T I | T I-II |
| **3. Participarea la elaborarea actelor normative de reglementare** | | | | | |
| 3.1 | Participarea în grupurile de lucru privind elaborarea proiectelor de acte normative în cadrul ANRE | DIC- Membrii grupului de lucru | | Conform termenelor prevăzute în Hotărârea CA | Conform termenelor prevăzute în Hotărârea CA |
| 4. Monitorizare şi rapoarte | | | | | |
| 4.1 | Generalizarea informaţiei privind nivelul de alimentare cu gaze naturale a raioanelor Republicii Moldova la situaţia 01.01.2019 | DIC | | T I | T II |
| 4.2 | Generalizarea informaţiei privind cotele proprietarilor reţelelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale aflate în exploatare la situaţia 01.01.2019 în Republica Moldova | DIC | | T I | T II |
| 4.3 | Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, prezentate de operatorii de sistem pentru anul 2018. Prezentarea raportului şi a proiectului de Hotărâre a CA pentru aprobare | DIC | | T II | T II |
| 4.4 | Întocmirea rapoartelor cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, prezentate de operatorii de sistem pentru anul 2018 | DIC | | T II | T II |
| 4.5 | Întocmirea rapoartelor cu privire la calitatea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prezentate de operatorii de sistem pentru anul 2018 | DIC | | T II | T II |
| 4.6 | Întocmirea rapoartelor cu privire la balanţa puterii şi energiei electrice, prezentate de către operatorii de sistem | DIC | | Lunar | Şedinţa de balanţă |
| 4.7 | Monitorizarea emiterii de către furnizorul central de energie electrică a garanţiilor de origine, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile | DIC | | Lunar | Sistematizarea garanţiilor de origine |
| **5. Activități curente** | | | | | |
| 5.1 | Lucrul cu petiţiile consumatorilor, cu adresările şi sesizările altor autorităţi şi agenţi economici | DIC | | Conform termenelor stabilite de lege | Conform atribuţiilor |
| 5.1.1 | Secţia gaze naturale |  | |  |  |
| 5.1.2 | Secția energie electrică și regenerabile |  | |  |  |
| 5.1.3 | Secția energie termică și cogenerare |  | |  |  |
| 5.1.4 | Secţia aprovizionare cu apă şi canalizare |  | |  |  |
| 5.1.5 | Secţia calitate |  | |  |  |
| 5.2 | Examinarea solicitărilor operatorilor sistemelor de transport și de distribuție a energiei electrice referitor la situațiile de forță majoră și condiții meteorologice deosebite cu pregătirea proiectului Deciziei ANRE | DIC | | La necesitate | T I-IV |
| 5.3 | Examinarea, sub aspect tehnic, a solicitărilor parvenite de la producătorii de energie electrică produsă din surse regenerabile privind aspectele de reglementare, inclusiv, privind relaţiile dintre producători şi operatori/furnizori | DIC | | Lunar | Şedinţa de balanţă |
| 5.4 | Organizarea şedinţelor de balanţă a puterii şi energiei electrice din sistemul electroenergetic al RM, elaborarea proceselor verbale | DIC | | Conform termenelor prevăzute în Hotărârile CA | Permanent |
| 5.5 | Monitorizarea plasării pe pagina electronică a titularilor de licenţe a indicatorilor tehnico-economici de pe piaţa energiei electrice şi energiei termice | DIC | | După necesitate |  |
| 5.6 | Participarea în baza invitațiilor la ședințele organizate în cadrul Comitetelor tehnice de pe lângă Institutul Național de Standardizare, Ministerul Economiei și Infrastructurii | DIC | | Decembrie | T IV |
| 5.7 | Pregătirea calculelor și materialelor aferente Hotărârii privind cotele de procurare a energiei electrice din surse reglementate de ANRE | DIC | | Pe parcursul anului | T I-IV |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamentul juridic și protecția consumatorilor (DJPC)** | | | | |
| **N/o** | **Denumirea acțiunii** | **Departament responsabil** | **Termen limită de elaborare** | **Termen de examinare în ședința Consiliului de administrație** |
| 1. **Elaborarea de acte normative** | | | | |
| 1.1 | Elaborarea proiectului Regulamentului privind utilizarea simbolurilor corporative ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică | DJPC | T I | T I |
| 1.2 | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE cu privire la aprobarea simbolurilor corporative ale ANRE | DJPC | T I | T I |
| 1.3 | Definitivarea Regulamentului privind procedurile de elaborare a actelor normative de reglementare de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Secția juridică | T I | T I |
| 1.4 | Definitivarea și aprobarea în redacție nouă a Codului de etică și conduită profesională al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Secția juridică | T I | T I |
| 1.5 | Elaborarea Regulamentului privind desfășurarea ședințelor publice în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Secția juridică | T II | T II |
| 1.6 | Definitivarea politicilor de securitate a datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Secția juridică | T II | T II |
| 1.7 | Definitivarea Regulamentului privind datele cu caracter personal ale salariaților din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Secția juridică | T II | T II |
| 1.8 | Definitivarea Regulamentului privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Secția juridică | T II | T II |
| 1.9 | Definitivarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Secția juridică | T II | T II |
| 1.10 | Definitivarea Regulamentului privind regimul de acces în sediul aparatului central al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Secția juridică | T II | T II |
| 1.11 | Elaborarea Regulamentului privind efectuarea controalelor de stat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în domeniul securității și sănătății în muncă | DJPC  Serviciul siguranța ocupațională | T II | T II |
| 1.12 | Elaborarea proiectului de modificare/expunere în redacție nouă a Instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă pentru personal din cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Serviciul siguranța ocupațională | T II | T II |
| 1.13 | Definitivarea și aprobarea Regulamentului privind modul de recepționare, înregistrare și cercetare a accidentelor de muncă de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Serviciul siguranța ocupațională | T III  (odată cu intrarea în vigoare a tuturor modificărilor la actele normative relevante) | T III |
| 1.14 | Elaborarea Regulamentului privind stabilirea indicatorilor de performanță ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică | DJPC  Secția juridică | T III | T III |
| 1.15 | Elaborarea Regulamentului intern al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (conform noii structuri organizatorice) | DJPC  Secția juridică | T III | T III |
| 1.16 | Elaborarea ghidului consumatorului de energie | DJPC  Secția protecția consumatorilor  Secția juridică | T III | T IV |
| 1. **Activități curente și organizatorice** | | | | |
| 2.1 | Examinarea și avizarea juridică a actelor normative remise Agenției de către autoritățile publice | DJPC  Secția juridică | Permanent |  |
| 2.2 | Examinarea actelor anexate la declaraţiile/ cererile de eliberare/prelungire/reperfectare/retragere a licenţelor | Șef DJPC | Permanent |  |
| 2.3 | Participarea în grupurile de lucru privind elaborarea proiectelor de acte normative de reglementare în cadrul ANRE. | DJPC  Secția juridică  Secția protecția consumatorilor | Permanent |  |
| 2.4 | Reprezentarea intereselor ANRE în instanţele de judecată | DJPC  Secția juridică | Permanent |  |
| 2.5 | Examinarea demersurilor întreprinderilor energetice privind aplicabilitatea cadrului legal de reglementare, acordarea asistenței juridice de specialitate necesară. | DJPC  Secția juridică | Permanent |  |
| 2.6 | Examinarea și soluționarea demersurilor autorităților publice | DJPC  Secția juridică | Permanent |  |
| 2.7 | Examinarea și asigurarea soluționării extrajudiciare a neînțelegerilor și a litigiilor dintre participanții la piețele energeticii | DJPC  Secția juridică | La sesizarea ANRE |  |
| 2.8 | Întocmirea prescripțiilor titularilor de licențe privind înlăturarea încălcărilor constatate | DJPC  Secția protecția consumatorilor  Secția juridică | Permanent |  |
| 2.9 | Inițierea și asigurarea desfășurării procedurii de aplicare a sancțiunilor financiare întreprinderilor energetice | DJPC  Secția juridică | În caz de necesitate |  |
| 2.10 | Examinarea şi soluţionarea petiţiilor şi reclamaţiilor depuse de consumatori, inclusiv audierea cetățenilor | DJPC  Secția protecția consumatorilor | Permanent |  |
| 2.11 | Întocmirea deciziilor de soluționare a reclamațiilor consumatorilor | DJPC  Secția protecția consumatorilor | În caz de necesitate |  |
| 2.12 | Organizarea şedinţelor de lucru cu participarea consumatorilor şi titularilor de licenţe | DJPC  Secția protecția consumatorilor | Pe parcursul anului *(la necesitate, în dependență de complexitatea sesizărilor)* |  |
| 2.13 | Constatarea contravenţiilor şi remiterea materialelor în instanța de judecată. | DJPC  Secția protecția consumatorilor  Secția juridică | Permanent |  |
| 2.14 | Participarea la întruniri internaționale în problemele ce ţin de protecţia drepturilor consumatorilor, aspecte juridice în reglementare | DJPC | Pe parcursul anului |  |
| 2.15 | Organizarea şi desfăşurarea activităților consacrate Zilei mondiale a drepturilor consumatorilor | DJPC  Secția protecția consumatorilor | 15 martie 2019 | 15 martie 2019 |
| 2.16 | Examinarea şi soluţionarea reclamaţiilor salariaților întreprinderilor din sectorul electroenergetic privind siguranța ocupațională | DJPC  Serviciul siguranța ocupațională | Permanent |  |
| 2.17 | Cercetarea accidentelor de muncă suferite de către salariații întreprinderilor din sectorul electroenergetic cu întocmirea proceselor verbale de cercetare | Serviciul siguranța ocupațională | În cazul existenței accidentelor de muncă |  |
| 2.18 | Efectuarea controalelor de stat planificate în domeniul securității și sănătății în muncă la întreprinderile din sectorul electroenergetic | DJPC  Serviciul siguranța ocupațională | În conformitate cu Planul controalelor aprobat |  |
| 2.19 | Efectuarea controalelor inopinate la întreprinderile din sectorul electroenergetic | DJPC  Serviciul siguranța ocupațională | La solicitare/la necesitate |  |
| 2.20 | Efectuarea instructajului introductiv general și periodic personalului ANRE în domeniul securității și sănătății în muncă | DJPC  Serviciul siguranța ocupațională | Pe parcursul anului |  |
| 2.21 | Asigurarea funcționării serviciului LINIA VERDE, prin acordarea consultărilor ce țin de domeniile reglementate | DJPC  Secția protecția consumatorilor | Permanent |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamentul tarife și analize economice (DTAE)** | | | | |
| **N/o** | **Denumirea acțiunii** | **Departament responsabil** | **Termen limită de elaborare** | **Termen de examinare în ședința Consiliului de administrație** |
|  | **1. Elaborarea actelor normative și metodologice** | | | |
| 1.1 | Metodologia de calculare a plăților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor strategice | DTAE | Elaborată | T I |
| 1.2 | Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice | DTAE,  Secția energie termica si cogenerare | Elaborată | T II |
| 1.3 | Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice | DTAE,  Secția energie electrica si regenerabile | T II | T II |
| 1.4 | Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale | DTAE,  Secția gaze naturale | T II | T III |
| 1.5 | Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale | DTAE,  Secția gaze naturale | T III | T IV |
| 1.6 | Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune și pentru furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în contextul obligației de serviciu public | DTAE,  Secția gaze naturale | T III | T IV |
| 1.7 | Modificarea Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate | DTAE,  Secția aprovizionare cu apa si canalizare | T II | T III |
| 1.8 | Metodologia de calculare a plăților pentru prestarea serviciilor de echilibrare | DTAE,  Secția energie electrica si regenerabile | T IV | T IV |
| 1.9 | Regulamentul privind sistemul de informații în a căror bază titularii de licențe din sectorul de gaze naturale prezintă rapoarte Agenției | DTAE,  Secția gaze naturale | T IV | T IV |
|  | **2. Analize ale costurilor și calculelor tarifelor** | | | |
| 2.1 | Examinarea valorilor costurilor de transport al energiei electrice pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, anul de bază, pentru operatorul sistemului de transport | DTAE,  Secția energie electrică și regenerabile | T III | T III |
| 2.2 | Examinarea valorilor costurilor de distribuție a energiei electrice pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, anul de bază, pentru operatorul sistemului de distribuție S.A. „RED Nord” | DTAE,  Secția energie electrică și regenerabile | T II | T II |
| 2.3 | Examinarea valorilor costurilor de bază ale titularilor de licențe pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice | DTAE,  Secția energie termică și cogenerare | T I-IV |  |
| 2.4 | Examinarea valorilor cheltuielilor de bază pentru operatorii, care furnizează servicii publice de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate | DTAE,  Secția aprovizionare cu apa si canalizare | T I-IV |  |
| 2.5 | Analiza calculelor tarifelor (prețurilor) reglementate:   * pentru transportul, distribuția și pentru furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate, inclusiv în dependență de nivelul de presiune a rețelelor de gaze la care sunt conectate instalațiile consumatorilor finali * de producere a energiei electrice * pentru serviciul de transport al energiei electrice * pentru serviciul de distribuție, de furnizare a energiei electrice, diferențiate în dependență de nivelul de tensiune a rețelelor electrice la care sunt conectate instalațiile consumatorilor * de livrare a energiei termice consumatorilor finali prin sistemele centralizate * la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie * la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii sistemelor de distribuție a gazelor naturale * la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice * pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare | DTAE | În funcție de exigențele metodologice |  |
|  | **3. Analize ale activității economice a întreprinderilor** | | | |
| 3.1 | Analiza evoluției principalilor indicatori economici ai activității întreprinderilor din sectorul energetic în anii 2017-2018 | | |  |
|  | Producerea energiei electrice și termice: S.A. „Termoelectrica”, S.A. „CET-Nord” | DTAE,  Secția energie termica si cogenerare | Anual,  trimestrial |  |
| Producerea energiei electrice, Î.S. „NHE Costești”;  Transportul energiei electrice, Î.S. „Moldelectrica”;  Distribuția energiei electrice: Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., S.A. „RED Nord”;  Furnizarea energiei electrice la tarife reglementate: Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.,  S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” | DTAE,  Secția energie electrica si regenerabile | Anual,  trimestrial |  |
| Livrarea energiei termice consumatorilor de către titulari de licențe pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice | DTAE,  Secția energie electrica si regenerabile | Anual,  trimestrial |  |
| 3.2 | Analiza in dinamică, anii 2017-2018, a principalilor indicatori economici ai activității întreprinderilor din sectorul de gaze naturale | | |  |
| Transportul de gaze naturale: S.R.L. „Moldovatransgaz”  Întreprinderile de distribuție a gazelor naturale afiliate S.A. „Moldovagaz”  Întreprinderea de furnizare a gazelor naturale S.A. „Moldovagaz”  Alți titulari de licențe pentru distribuția și furnizarea gazelor naturale | DTAE,  Secția gaze naturale | Anual, trimestrial, |  |
| 3.3 | Analiza in dinamică, anii 2017-2018, a principalilor indicatori economici ai activității operatorilor, care prestează servicii publice de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate | DTAE, Secția aprovizionare cu apa si canalizare | Anual, trimestrial |  |
|  | **4. Activități curente** | | | |
| 4.1 | Acordarea asistentei metodologice autorităților administrației publice locale in activitățile de calculare și aprobare a tarifelor la serviciile publice, pentru care Metodologia este aprobată de ANRE conform legislației | DTAE | După necesitate |  |
| 4.2 | Cooperarea cu organismele internaționale de reglementare în domeniul energetic și de aprovizionare cu apă și canalizare prin participarea la conferințe, întruniri, schimburi de informații și experiență | DTAE | Conform planului de activități |  |
| 4.3 | Analiza datelor statistice prezentate de întreprinderile reglementate din sector în vederea actualizării permanente a bazei de date. Plasarea rezultatelor analizei datelor statistice pe pagina electronică a Agenției | DTAE | Trimestrial, anual |  |
| 4.4 | Monitorizarea datelor privind producerea, procurările pe furnizori, transportul, distribuția și furnizările de energie și de gaze naturale, serviciile de apă și/sau canalizare. Prezentarea informației necesare pentru calcularea plăților regulatorii | DTAE | Lunar, trimestrial, anual |  |
| 4.5 | Monitorizarea indicatorilor macroeconomici prognozați și a datelor statistice:   * indicele Produsului intern Brut * rata inflației, indicii prețurilor de consum * cursul de schimb al valutei naționale * salariul mediu lunar * rata profitului la HVS * rata medie ponderată la credite * alți indicatori | DTAE | După necesitate |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Departamentul licențiere, monitorizare și control al activităților licențiate (DLMCAL)** | | | | |
| **N/o** | **Denumirea acțiunii** | **Departament responsabil** | **Termen limită de elaborare** | **Termen de examinare în ședința Consiliului de administrație** |
| 1. | Efectuarea controalelor în conformitate cu Planul controalelor aprobat pentru anul 2019 | DLMCAL | Permanent | În termenul stabilit în Plan |
| 2. | Efectuarea controalelor inopinate | DLMCAL | La solicitare/  la necesitate |  |
| 3. | Monitorizarea pieței produselor petroliere | DLMCAL | Permanent |  |
| 4. | Certificarea operatorului sistemului de transport al energiei electrice | DLMCAL | T II | T II |
| 5. | Sistematizarea rapoartelor prezentate de titularii de licențe și elaborarea Raportului privind piața produselor petroliere | DLMCAL | Permanent | Trimestrial |
| 6. | Prezentarea informațiilor la calcularea plăților regulatorii pentru importatorii de produse petroliere | DLMCAL | Permanent | Lunar/Trimestrial |
| 7. | Metodologia privind formarea și aplicarea prețurilor la produsele petroliere | DLMCAL | 15 februarie | 1 martie |
| 8. | Examinarea propunerilor privind persoanele desemnate să exercite funcțiile agentului de conformitate | DLMCAL | La solicitare | În termen de 30 zile de la solicitare |
| 9. | Aprobarea planului de implementare a modelului de separare a operatorului sistemului de transport al gazelor naturale | DLMCAL | T II-III | T II-III |
| 10. | Analiza solicitărilor titularilor de licențe din sectorul gazelor naturale și energiei electrice privind externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări | DLMCAL | La solicitare | În termen de 30 zile de la solicitare |
| 11. | Participarea în grupurile de lucru pentru elaborarea actelor de reglementare | DLMCAL | Permanent | În termenul stabilit în ordin/plan |
| 12. | Ținerea Registrelor actelor permisive | DLMCAL | Permanent |  |
| 13. | Oferirea consultațiilor solicitanților de licențe | DLMCAL | Permanent |  |
| 14. | Recepționarea și digitizarea declaraților de eliberare a actelor permisive și a documentelor anexate la acestea cu perfectarea și înmânarea certificatelor constatatoare | DLMCAL | Permanent | În termenii prevăzuți de Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător |
| 15. | Recepționarea cererilor de reperfectare a licențelor, de eliberare a duplicatelor, de suspendare/retragere a licențelor cu perfectarea după caz și înmânarea certificatelor constatatoare solicitanților | DLMCAL | Permanent | În termenii prevăzuți de Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător |
| 16. | Verificarea conformității documentelor anexate la declarațiile/cererile de eliberare/reperfectare a licențelor și pregătirea dosarelor pentru prezentarea la ședințele Consiliului de administrație al ANRE | DLMCAL | Permanent |  |
| 17. | Perfectarea actelor permisive | DLMCAL | Permanent |  |
| 18. | Monitorizarea respectării condițiilor de licențiere de către titularii de licențe și înaintarea propunerilor de aplicare a sancțiunilor ce se impun de legislație | DLMCAL | Permanent |  |
| 19. | Monitorizarea achitării taxei de stat pentru licență și a plăților regulatorii de către titularii de licență și aplicarea măsurilor ce se impun de legislație în cazul admiterii restanțelor | DLMCAL | Permanent |  |
| 20. | Implementarea SIAGEAP și elaborarea propunerilor privind ajustarea mecanismului de recepționare a actelor în cadrul specifice domeniului energetic | DLMCAL | T II | T II |
| 21. | Elaborarea de propuneri vizând adaptarea SIAGEAP procedurii de licențiere specifice activității ANRE, incluzând și posibilitatea depunerii online a cererilor de reperfectare, suspendare, retragere a licențelor | DLMCAL | T I | T I |
| 22. | Verificarea calculelor prețului plafon stabilit de titularii de licențe pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere | DLMCAL | Permanent |  |
|  |  |  |  |  |
| **Departamentul supraveghere energetică (DSE)** | | | | |
| **N/o** | **Denumirea acțiunii** | **Departament responsabil** | **Termen limită de elaborare** | **Termen de examinare în ședința Consiliului de administrație** |
| 1. | Elaborarea Planului controalelor tehnice ale rețelelor electrice şi termice, ale instalaţiilor electrice şi termice în scopul prevenirii avariilor, incendiilor, electrocutărilor și/sau a exploziilor pentru anul 2019 | DSE | TI | TI |
| 2. | Monitorizarea realizării și analiza rapoartelor controalelor tehnice ale rețelelor electrice şi termice, ale instalaţiilor electrice şi termice. | DSE | Analiza lunară a realizării | Lunar |
| 3. | Examinarea tehnică a stației electrice 400/110 kV, Vulcănești a Î.S. „Moldelectrica” | DSE | TIII |  |
| 4. | Examinarea tehnică a instalației electrice a Î.S “Calea ferată din Moldova” | DSE | Pe parcursul anului |  |
| 5. | Analiza prescripțiilor emise proprietarilor sau gestionarilor centralelor electrice și termice, rețelelor electrice și termice, instalațiilor electrice și termice monitorizarea executării lor și elaborarea măsurilor de remediere a lor | DSE | Analiza lunară | Prezentarea raportului trimestrial |
| 6. | Participarea la examinarea circumstanțelor şi a cauzelor avariilor, incendiilor, electrocutărilor sau exploziilor provocate de centralele electrice şi termice, de reţelele electrice şi termice sau de instalaţiile electrice şi termice. Întocmirea și prezentarea Consiliului de administrație a Raportului privind situațiile menționate și, propuneri, după caz, a soluțiilor privind înlăturarea a astfel de incidente | DSE | 10 zile lucrătoare după finalizarea trimestrului | Trimestrial |
| 7. | Gestionarea și controlul procesului de elaborare și realizare a măsurilor, precum și de examinare a instalaţiilor electrice de transport, distribuţie cu privire la pregătirea lor către funcţionarea fiabilă în sezonul de supratensiuni atmosferice 2019 | DSE | Pe parcursul anului |  |
| 8. | Analiza cazurilor de nerespectare a cerinţelor Regulamentului privind protecţia reţelelor electrice și luare de măsuri conform legislației | DSE | Pe parcursul anului |  |
| 9. | Întocmirea listei LEA și PT declarate „fără stăpân” și înaintarea propunerilor de soluționare | DSE | TII |  |
| 10. | Conlucrarea cu Oficiile teritoriale și cu administraţia gimnaziilor, liceelor din localităţile examinate şi a organelor centrale şi raionale în vederea propagării în fiecare instituție a securităţii electrice pentru prevenirea electrocutărilor în rândul elevilor şi copiilor, inclusiv pentru crearea în fiecare şcoală a „Ungheraşului securităţii electrice”.  Propagarea securității electrice în rîndul populației și copiilor | DSE | Pe parcursul anului |  |
| 11. | Examinarea petiţiilor persoanelor fizice și juridice şi adresărilor instituțiilor privind problemele de competenţa | DSE | Pe parcursul anului |  |
| 12. | Supravegherea privind starea tehnică, fiabilitatea alimentării cu energie electrică și nivelul de pregătire a instalaţiilor electrice a taberelor de odihnă a copiilor pentru funcţionarea lor fiabilă şi inofensivă | DSE | Trimestrul II | Luna a 7  Trimestrul III |
| 13. | Supravegherea mersului îndeplinirii măsurilor de pregătire a instalaţiilor electrice şi termice din cadrul instituţiilor preuniversitare pentru funcţionarea lor fiabilă şi inofensivă către noul an de studii | DSE | Trimestrul II, III | Trimestrul III |
| 14. | Supravegherea desfășurării procesului de examinare a instalaţiilor electrice (termice) din posesia agenţilor economici și instituțiilor bugetare privind pregătirea lor către funcţionare în sezonul rece | DSE |  |  |
| 15. | Organizarea procesului de:   * verificare a cunoștințelor solicitanților de autorizație de electrician autorizat de către Comisia de examinare; * eliberare, suspendare sau retragere a autorizației de electrician autorizat | DSE | Lunar | Trimestrial |
| 16. | Organizarea procesului de:   * verificare a cunoștințelor șefilor LET de către Comisia de examinare; * eliberare, suspendare sau retragere a autorizației cu privire la laboratorul electrotehnic | DSE | Lunar | Trimestrial |
| 17. | Ținerea Registrelor actelor permisive:   * autorizațiilor de electrician autorizat; * autorizațiilor cu privire la laboratorul electrotehnic; * taloanelor de autorizare pentru acordarea grupei de securitate electrică |  | Pe parcursul anului | - |
| 18. | Pregătirea listei electricienilor autorizați și listei laboratoarelor electrotehnice autorizate pentru publicare pe pagina web oficială a ANRE și actualizarea lor, după necesitate, la eliberarea, suspendarea, retragerea autorizațiilor respective | DSE | Lunar | - |
| 19. | Organizarea procesului de verificare, la solicitare, a cunoștințelor personalului electrotehnic al întreprinderilor electroenergetice, termoenergetice și al agenților economici, care prestează servicii de deservire și întreținere a obiectelor energetice, cu acordarea grupei de securitate electrică și eliberarea talonului de autorizare | DSE | La solicitare | Trimestrial |
| 20. | Elaborarea şi înaintarea spre aprobare a documentelor interne necesare activității DSE, inclusiv pe domeniul supravegherii energetice:   * Regulamentului de organizare și funcționare a DSE; * Fișelor de post pentru specialiștii DSE; * Instrucțiunilor privind controlul tehnic al IE din posesia consumatorilor şi a IE de distribuţie | DSE | Trimestrul I, II |  |
| 21. | Participarea la elaborarea documentele normativ-tehnice care reglementează modul de amenajare şi de exploatare a centralelor electrice, a rețelelor electrice şi a instalațiilor electrice ale consumatorilor finali | DSE | În colaborare cu Departamentul Reglementări | Trimestrial |
| 22. | Participarea la elaborarea reglementărilor de organizare și desfășurare a procesului de eliberare, suspendare sau retragere a autorizațiilor cu privire la laboratorul electrotehnic și de electrician autorizat, precum și a talonului de autorizare la grupa de securitate electrică | DSE | În colaborare cu Departamentul Reglementări |  |
| 23. | Organizarea cursurilor de instruire și autorizare a inspectorilor şi specialiștilor din DSE și OT | DSE | Trimestrul II și IV | Trimestrul III |
| 24. | Organizarea şi desfășurarea întrunirilor seminarelor instructiv-informative cu:   * managerii energetici ai marilor consumatori noncasnici *(persoanele responsabile de gospodăria electrică*); * electricienii autorizaţi; * şefii laboratoarelor electrotehnice | DSE | Pe parcursul anului |  |
| 25. | Participarea la ședințele lunare ale OT cu privire la analiza rezultatelor controalelor tehnice efectuate în luna de referință | DSE | Lunar |  |
| 26. | Participarea cu discursuri la seminarele instructive ale personalului OT | DSE | Lunar |  |
| 27. | Elaborarea metodologiei de planificare a controalelor tehnice pentru agenții economici în baza analizei criteriilor de risc | DSE | Pe parcursul anului |  |
| 28. | Elaborarea, conform indicațiilor primite, a rapoartelor, notelor informative privind activitățile desfăşurate şi acțiunile întreprinse de Departament | DSE | Pe parcursul anului, în termenii stabiliţi |  |
| 29. | Participarea la seminare, conferințe, schimburi de experiență etc., pe domeniul de supraveghere energetică organizate de către alte instituții | DSE | Pe parcursul anului |  |
| 30. | Elaborarea Planului controalelor tehnice ale rețelelor electrice şi termice, ale instalațiilor electrice şi termice în scopul prevenirii avariilor, incendiilor, electrocutărilor și/sau a exploziilor pentru anul 2020 | DSE | Decembrie 2019 |  |
| 31. | Îndeplinirea altor atribuții legate de supravegherea energetică de stat și a indicațiilor conducerii ANRE | DSE | Pe parcursul anului |  |
| **Oficiile Teritoriale Nord, Centru, Sud** | | | | |
| **N/o** | **Denumirea acțiunii** | **Departament responsabil** | **Termen limită de elaborare** | **Termen de examinare în ședința Consiliului de administrație** |
| 1. | Efectuarea controalelor tehnice ale rețelelor electrice şi termice, ale instalaţiilor electrice şi termice în scopul prevenirii avariilor, incendiilor, electrocutărilor şi/sau a exploziilor, în conformitate cu Planul controalelor aprobat și respectiv a controalelor inopinate | OT | Emiterea raportului privind rezultatele controlului în termen de 5 zile lucrătoare din data finalizării controlului tehnic | Lunar |
| 2. | Emiterea actelor de corespundere privind admiterea în exploatare a IE sau transmiterea IE în proprietate operatorului de sistem | OT | În termen de 10 zile calendaristice din data înregistrării solicitării | Pe parcursul anului |
| 3. | Verificarea, la solicitare, a cunoștințelor personalului electrotehnic al agenților economici, cu acordarea grupei de securitate electrică și eliberarea talonului de autorizare în acest sens | OT | Eliberarea talonului de autorizare în ziua susținerii reușite a verificării cunoștințelor | Pe parcursul anului |
| 4. | Emiterea prescripțiilor pe numele persoanelor fizice sau juridice în cazul constatării abaterilor de la documentele normativ-tehnice.  Monitorizarea executării prescripțiilor | OT | Pe parcursul anului | La prezentarea raportului |
| 5. | Întocmește procesele-verbale de constatare a contravențiilor | OT | Pe parcursul anului | La prezentarea raportului |
| 6. | Participarea la lucrările Comisiei de examinare, creată prin ordinul Directorului general al ANRE | OT | Pe parcursul anului |  |
| 7. | Participarea la examinarea circumstanțelor şi a cauzelor avariilor, incendiilor, electrocutărilor sau exploziilor provocate de centralele electrice şi termice, de rețelele electrice şi termice sau de instalațiile electrice şi termice | OT | Pe parcursul anului | Raport trimestrial Consiliului de administrare. |
| 8. | Examinarea petițiilor consumatorilor legate de supravegherea energetică de stat | OT | Pe parcursul anului | La prezentarea raportului |
| 9. | Îndeplinirea altor atribuții legate de supravegherea energetică de stat și a indicațiilor conducerii ANRE | OT | Pe parcursul anului | La prezentarea raportului |
| 10. | Supravegherea stării tehnice, fiabilității alimentării cu energie electrică și nivelul de pregătire a instalațiilor electrice ale taberelor de odihnă a copiilor pentru funcționarea lor fiabilă şi inofensivă | OT | Trimestrul II | Luna a 7  Trimestrul III |
| 11. | Supravegherea măsurilor de pregătire a instalațiilor electrice şi termice din cadrul instituțiilor preuniversitare pentru funcționarea lor fiabilă şi inofensivă către noul an de studii | OT | Trimestrul II, III | Trimestrul III |
| 12. | Examinarea și formularea propunerilor la proiectele documentelor normativ-tehnice și a actelor normative de reglementare | OT | La solicitare, pe parcursul anului |  |
| 13. | Monitorizarea activității electricienilor autorizați și a laboratoarelor electrotehnice | OT | Pe parcursul anului |  |