NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sectorul termoenergetic

1. Denumirea sau numele autorului și, după caz, al participanților la elaborarea proiectului actului normativ

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (Agenția/ANRE), Departamentul gaze naturale și energie termică

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ

2.1 Temeiul legal sau, după caz, sursa proiectului actului normativ

#### În conformitate art. 9 alin. (2) lit. b2) din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării, cu modificările ulterioare operate prin Legea nr. 63/2025, ANRE elaborează și aproba Regulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sectorul termoenergetic.

2.2. Descrierea situației actuale și a problemelor care impun intervenția, inclusiv a cadrului normativ aplicabil și a deficiențelor/lacunelor normative

Unul din obiectivele principale are politicii de stat în sectorul termoenergetic este asigurarea unui cadru legal favorabil pentru efectuarea investițiilor în sisteme de alimentare centralizată cu energie termică (SACET), inclusiv pentru modernizarea instalațiilor de producere a energiei termice şi extinderea rețelelor termice. În conformitate cu exigențele Legii nr. 92/2014 titularii de licențe din sectorul termoenergetic producătorii, distribuitorii, furnizorii în sensul Legii nr. 92/2014 cu privire la energia termica și promovarea cogenerării, (în continuare – Legea nr. 92/2014) elaborează și prezintă la ANRE pentru aprobare planuri anuale de investiții în baza cărora se planifică necesarul de investiții în rețelele termice și/sau capacităților de producere. Titularii de licențe asigură prestarea serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică, în scopul asigurării cu energie termică a populației, instituțiilor publice, obiectivelor sociale - culturale şi agenților economici. Spre deosebire de alte sectoare reglementate, întreprinderile din sectorul termoenergetic prezintă la ANRE pentru aprobare planurile anuale de investiții în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate de producere a energiei electrice de către centralele de termoficare urbane și tarifelor pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 396/2019 (Metodologia) care stabilește principiile efectuării investițiilor și modul de recuperare a acestora prin prețuri și tarife reglementate. Conform art. 9 alin. (2) lit. b2) și art. 36 alin. 41 din Legea nr. 92/2014, cu modificările ulterioare operate prin Legea nr. 63/2025, ,,ANRE elaborează și aprobă Regulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sectorul termoenergetic”. În acest sens, conform art. VII alin. (6) din Legea nr. 63/2025, ANRE are obligația de a aduce actele sale normative și a adopta acte normative noi, în concordanță cu legea menționată în termen de 6 luni de la data publicării. Pentru uniformizarea practicilor de planificare, evaluare și aprobare a investițiilor, este necesară armonizarea prevederilor legale prin adoptarea unui Regulament, similar altor sectoare reglementate. Planificarea investițiilor în sectorul termoenergetic și criteriile de evaluare a acestora urmează a fi aliniate noilor documente de politică energetică a statului. Strategia Energetică a Republicii Moldova cât și Planul național integrat privind energia și clima pentru perioada 2025-2030, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 86/2025 prevăd noi obiectivele de decarbonizare, reducerea pierderilor, eficiență energetică și, corespunzător, realizarea în următoarea perioadă a unor investiții strategice în sectorul termoenergetic (sisteme de cogenerare de înaltă eficiență, centrale termice de producere a energiei termice din surse regenerabile, tehnologii de stocare a energiei termice. Funcționalitatea și fiabilitatea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, presupune un volum investițional semnificativ pe întreg lanțul tehnologic (producerea, distribuția și furnizarea energiei termice). Investițiile în infrastructura termoenergetică trebuie să fie efectuate cât mai transparent, pentru a corespunde intereselor și necesităților consumatorilor, să ofere soluții eficiente din punct de vedere termoenergetic și nu în ultimul rând, să fie eficiente economic. În conformitate cu Raportul anual al ANRE pentru anul 2024, din totalul investițiilor realizate pe parcursul anului 2023, obiectele de investiții ce vizează activitatea de distribuție constituie 45,93 mil. lei sau 51,03 %, iar investițiile legate de activitatea de producere constituie 38,34 mil. lei sau 42,61 %, activitatea comună – 5,73 mii lei sau 76,36 %. Cea mai mare parte componentă a obiectelor de investiții realizate, aprobate de către ANRE – 75,4 % constituie investițiile din categoria B - Investiții în rețele termice și capacități de producere existente (reconstrucție, modernizare și retehnologizare, efectuarea reparațiilor capitale ale rețelelor, a instalațiilor de producere). Investițiile realizate în construcția de noi rețele termice și noi capacități de producere atribuite la categoria A, constituie 12,1 % din totalul investițiilor efectuate pe parcursul anului 2023. Valoarea investițiilor planificate și propuse a fi realizate pentru perioada anului 2025 a fost estimată la 332,8 mil lei. Ponderea cea mai mare în structura investițiilor din sectorul termoenergetic pentru anul 2025 o are titularul de licență S.A. „Termoelectrica”, valoarea procentuală din totalul investițiilor planificate pentru anul 2025 constituie 81,52 %, succedat de S.A. „CET-Nord” – 16,42 %, S.A. „Apă-Canal Chișinău” – 1,67 % și Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” - 0,22, S.A. „Comgaz – Plus” - 0,16. Cadrul normativ în vigoare nu prevede modalitatea de reflectare în planurile anuale de investiții a proiectelor de investiții în modernizarea sistemelor colective de alimentare cu energie termică (trecerea de la sistemul de distribuție pe verticală la un sistem de distribuție pe orizontală a agentului termic, inclusiv prin instalarea echipamentelor de măsurare a cantității de energie termică pentru fiecare unitate din condominiu). La fel, nu sunt prevăzute criteriile de evaluare a acestor investiții. Conform proiectului „Optimizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău”, se prevede ca SACET din mun. Chișinău să fie modernizat cu suportul partenerilor de dezvoltare europeni și anume, BERD care va acorda un împrumut în valoare de 143,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă 44 % din valoarea totală a proiectului. Implementarea proiectului prevede instalarea a 2 510 Puncte Termice Individuale și trecerea a 1 665 de blocuri de locuințe la un sistem de distribuție pe orizontală a agentului termic. De asemenea, vor fi implementare 57 de proiecte-pilot, care vor viza termoizolarea blocurilor selectate și instalarea sistemelor de distribuție pe orizontală în interiorul apartamentelor. În plus, vor fi reabilitate rețelele termice primare și vor fi construite două noi stații de pompare, asigurând eficientizarea alimentării cu energie termică a orașului. Se estimează că de acest proiect vor beneficia 260 000 de locuințe din capitală. Potrivit datelor prezentate de 7 titulari de licență din sectorul termoenergetic, pe parcursul anului 2024 furnizorii de energie termică au înregistrat un număr de 286 reclamații în care a fost abordată problema calității agentului termic livrat, cât și a alimentării cu apă caldă menajeră. Persoanele/entitățile afectate sunt producătorii, distribuitorii, furnizorii în sensul Legii nr. 92/2014 (titulari de licență) precum şi consumatorii finali.

3. Obiectivele urmărite și soluțiile propuse

3.1. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Prin elaborarea și aprobarea Regulamentului, se urmărește realizarea următoarelor obiective: - Stabilirea unor criterii transparente, previzibile, general aplicabile la planificare și evaluarea investițiilor de către întreprinderile din sectorul termoenergetic; - Modernizarea sistemului de distribuție de alimentare centralizată cu energie termică (instalarea punctelor termice individuale care permit reglarea calitativă și cantitativă a sistemului de alimentare cu energie termică în interiorul clădirilor, trecerea de la sistemul de distribuție pe verticală la sistemul de distribuție pe orizontală; - Funcționarea fiabilă a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică; - Promovarea investițiilor în rețele termice, centrale termice de producere a energiei termice din surse regenerabile, tehnologii de stocare a energiei termice în conformitate cu politicile de stat. - Stabilirea cerințelor pentru elaborarea și prezentarea planurilor anuale de investiții. - Creșterea gradului de realizare a investițiilor planificate în sectorul termoenergetic. Principalele prevederi ale proiectului Regulamentul privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sectorul termoenergetic. Potrivit proiectului, planul anual de investiţii se elaborează de titularii de licență în baza Planului de dezvoltare, ţinând cont de cererile parvenite din partea consumatorilor existenţi și potenţiali, cât şi de obligaţiile titularului de licenţă de a desfăşura activitatea reglementată, la costuri minime şi eficienţă maximă. Planul anual de investiţii cuprinde numai investiţii obligatorii, necesare sau eficiente, detaliat pe proiecte de investiții (conform anexelor la Regulament). Categoriile de investiții incluse în Plan sunt stabilite expres: Categoria A: Investiții în construcția de noi rețele termice și/sau capacități de producere; Categoria B: Investiții în rețele termice și capacități de producere existente (extindere / modernizare / reabilitare); Categoria C: Investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice; Categoria D: Investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor termice; Categoria E: Investiții în clădiri și construcții, inclusiv aferente rețelelor termice; Categoria F: Investiții în tehnică de calcul, telecomunicații; Categoria G: Investiții în imobilizări necorporale; Categoria H: Alte investiții legate de activitatea licențiată. Corespunzător, ANRE va utiliza criteriile prestabilite în Regulament la evaluarea proiectelor de investiții pentru fiecare categorie prevăzută de Planul anual de investiții. Proiectele de investiții incluse de titularul de licență în Planul anual de investiții sunt evaluate în baza următoarelor criterii. Eficiența. Evaluarea proiectului în baza criteriului de „eficiență” se va efectua în baza valorii efectelor economice medii anuale estimate. Proiectul de investiții este considerat eficient cu condiția că suma efectelor economice anuale, estimate de-a lungul duratei de funcționare utilă a obiectului de investiții, este mai mare decât valoarea totală a investiției. Obligativitatea. Prin evaluarea proiectului după criteriul de „obligativitate” se subînțelege indicarea temeiului legal, care obligă titularul de licență să realizeze un anumit proiect de investiții. Necesitatea. Prin evaluarea proiectului după criteriul de „necesitate” se subînțelege demonstrarea de către titularul de licență a influenței proiectului de investiții asupra fiabilității și securității în funcționare a sistemului, a continuității livrării energiei termice consumatorilor, majorării numărului de consumatori și îndeplinirii de către titularii de licență a obligațiilor stabilite de lege, inclusiv analiza tehnică a proiectului de investiții prin care se demonstrează că parametrii tehnici sunt suficienți și necesari întru atingerea obiectivului stabilit la realizarea proiectului de investiții. Reieșind din prevederile art. 36 alin. (41) din Legea 92/ 2014, proiectul Regulamentului prevede că ponderea investițiilor în modernizarea sistemelor colective de alimentare cu energie termică, inclusiv prin instalarea echipamentelor de măsurare a cantității de energie termică pentru fiecare unitate din condominiu, nu va depăși nivelul 10 % din totalul investițiilor planificate din sursele proprii ale titularului de licență a fi realizate în anul j. Titularii de licență vor utiliza modelul Raportului privind realizarea Planului anual de investiții prevăzut în Anexa nr. 2 la Regulament.

3.2. Opțiunile alternative analizate și motivele pentru care acestea nu au fost luate în considerare

La capitolul abordărilor alternative, au fost identificate două opțiuni: - A nu face nimic. Opțiunea I constă în a nu elabora şi aproba Regulamentul, care să soluționeze problemele ce pot surveni în legătură cu planificarea investițiilor titularilor de licență din sectorul termoenergetic. Opțiunea „a nu face nimic” nu corespunde obiectivelor de reglementare, contrar cerințelor Legii nr. 92/2014, și ar menține dificultăți în asigurarea unei dezvoltări coerente, eficiente și transparente a sectorului termoenergetic. - Reglementarea clasică. - Opțiunea II constă în elaborarea şi aprobarea Regulamentului, în conformitate cu cerințele Legii nr. 108/2016. Elaborarea și aprobarea Regulamentului va duce la: - promovarea investițiilor eficiente, necesare și obligatorii pentru desfășurarea activităților reglementate, care vot duce la micșorarea pierderilor de energie termică; - facilitarea planificării planurilor anuale de investiții de către titularii de licențe; Totodată elaborarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sectorul termoenergetic, este expres prevăzută în Legea nr. 63/2025 prin care a fost modificată Legea nr. 92/2014, care stipulează că „ANRE va aduce actele normative în concordanță cu prevederile legii, în termen de 6 luni de la data publicării” (art. VII alin. (6) din Legea nr. 63/2025).

4.Analiza impactului de reglementare

Investițiile în modernizarea surselor de generare a rețelelor termice duce la reducerea pierderilor de energie termică, la îmbunătățirea eficienței energetice și generează beneficii, atât pentru consumatori, cât și pentru mediu, reduc emisiile de gaze cu efect de seră, îmbunătățesc securitatea energetică și, prin urmare, atenuează sărăcia energetică a populației. 4.1. Impactul asupra sectorului public Potrivit regulamentului, la elaborarea Planurilor de investiții, titularii de licență solicită de la administrația publică locală informația privind necesitățile și prioritățile locale de dezvoltare a sectorului termoenergetic. Odată cu implementarea proiectelor de eficienta energetica în SACET din mun. Chișinău și mun. Bălți vor fi soluționate mai multe aspecte aferente unui sistem modern de alimentare cu energie termica, cum ar fi creșterea eficienței de generare a energiei termice, reducerea pierderilor de energie termică, instalarea punctelor termice individuale care permit reglarea calitativa și cantitativă a sistemului de alimentare cu energie termica în interiorul clădirilor. La elaborarea Planurilor de investiții se va ține cont și de strategia unităților administrativ-teritoriale, de oferta şi cererile actuale şi prognozate de energie termică. 4.2 Impactul asupra mediului înconjurător Totodată, merită de menționat faptul că promovarea investițiilor în modernizarea SACET se efectuează inclusiv sub aspectul impactului pozitiv al acestuia asupra mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, în special în zonele urbane unde este consumata cea mai mare cantitate de energie, datorita tendinței continuă de urbanizare. 4.2. Impactul financiar și argumentarea costurilor estimative Nu a fost identificat careva impact financiar asupra bugetului de stat ca rezultat al implementării noilor prevederi, respectiv nu vor fi generate costuri pentru aplicarea prevederilor din proiectul Regulamentului, întrucât mecanismul de elaborare a planurilor anuale de investiții este aplicabil din anul 2019, odată cu aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 396/2019.

- Impactul asupra sectorului privat Adoptarea unui cadru normativ coerent și predictibil va crește viabilitatea financiară a proiectelor din sectorul termoenergetic și va oferi un nivel mai mare de predictibilitate pentru companiile care activează în acest sector. Impactul estimat va fi pozitiv, direct și pe termen lung, întrucât modificările propuse vor duce la dezvoltarea SACET-lor, astfel asigurându-se continuitatea furnizării serviciului de alimentare centralizată cu energie termică din punct de vedere calitativ și cantitativ. Elaborarea Planurilor anuale de investiții de către titularii de licențe în conformitate cu strategia unității administrativ-teritoriale, oferta și cererea la cerințele consumatorilor. De asemenea, un alt impact pozitiv și pe termen lung care va contribui la îmbunătățirea indicatorilor de performanță a serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică, va fi posibil, odată cu realizarea de către titularii de licențe a măsurilor tehnice care să asigure fiabilitatea serviciului public, astfel fiind redus numărul întreruperilor neplanificare. Dezvoltarea SACET va duce la creșterea gradului de conectare a consumatorilor. Totodată, măsurile tehnice privind dezvoltarea SACET va duce la reducerea pierderilor de energie termică în rețea. Intervenția propusă se încadrează în sistemul instituțional existent al titularilor de licențe din sectorul termoenergetic din punct de vedere funcțional și al competențelor atribuite, totodată se preconizează, că povara administrativă a titularilor de licențe se va ușura. - Costuri de conformare Careva costuri de conformare sub formă de plăți, taxe, tarife, impozite nu vor fi generate urmare a implementării Regulamentului. Costuri de conformare substanțiale, precum angajarea personalului suplimentar sau schimbarea personalului existent sau procurarea de servicii adiționale, de consultanță și suport n-au fost identificate, întrucât titularii de licențe elaborau și prezentau anterior la ANRE Planul anual de investiții și Raportul privind realizarea investițiilor. Respectiv, costuri noi de conformare administrative legate de prezentarea planurilor anuale de investiții și rapoartelor de realizare a acestora nu va genera costuri suplimentare de conformare în aplicarea noilor prevederi, dat fiind ca obligativitatea prezentării planurilor anuale de investiții este stabilită încă din 2019, respectiv titularii de licență din sectorul termoenergetic dispun de personal calificat pentru elaborarea și prezentarea planurilor de dezvoltare. - Impacturile asupra IMM-urilor, prin care se determină pe cât de disproporționat ar putea fi afectate diferite tipuri de IMM-uri, inclusiv în comparație cu întreprinderile mari Prezentarea Planurilor anuale de investiții, precum și prezentarea raportului privind realizarea planurilor anuale de investiții sunt obligatorii pentru întreprinderile reglementate, indiferent de forma de organizare juridică, natura capitalului, tipul de proprietate. Efecte disproporționate în dependență de diferite tipuri de ÎMM-uri nu se atestă. - Impacturile asupra concurenței Intervenția propusă nu generează impact direct asupra concurenței, sectorul termoenergetic funcționând adesea pe principii de monopol natural în zonele deservite. Regulamentul stabilește obligații de planificare pentru operatorii existenți, fără a limita intrarea pe piață (acolo unde este posibil) sau capacitatea de a concura. Alte impacturi asupra sectorului privat Alte impacturi asupra sectorului privat care ar putea afecta în mod semnificativ desfășurarea activității de producere /distribuție /furnizare a serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică n-au fost identificate.

4.4. Impactul social Se estimează impactul social pozitiv, deoarece odată cu dezvoltarea sistemului public de alimentare centralizată cu energie termică și modernizarea sistemului de distribuție de pe verticală pe orizontală, consumatorii vor achita pentru consumul de energie termică cu 30% mai puțin comparativ cu anii precedenți. 4.4.1. Impactul asupra datelor cu caracter personal Proiectului Regulamentului nu conțin prevederi referitoare la implementarea cadrului normativ existent în domeniul protecției datelor cu caracter personal. 4.4.2. Impactul asupra echității și egalității de gen Nu a fost identificat careva impact asupra echității și egalității de gen ca rezultat al implementării noilor prevederi.

4.5. Impactul asupra mediului Regulamentul încurajează în mod explicit includerea în Planurile de investiții a obiectivelor și proiectelor legate de eficiența energetică, integrarea producerii energiei termice din surse regenerabile (SRE), capacităților de cogenerare de înaltă eficiență (CÎE) și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Obligativitatea analizei cost-beneficiu pentru proiecte semnificative permite evaluarea și prioritizarea soluțiilor cu impact redus asupra mediului.

4.6. Alte impacturi și informații relevante Alte impacturi majore nu au fost identificate ca rezultat al implementării noilor prevederi.

4.7. Concluzii pe baza analizei impacturilor Urmare a analizei impacturilor se concluzionează necesitatea intervenției prin elaborarea și aprobarea Regulamentului, care va asigura aplicarea noilor prevederi ale Legii nr. 92/2014 (modificată prin Legea nr. 63/2025). Aceste obiective vor fi realizate odată cu punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului, în procesul de aprobare a Planurilor anuale de investiții și a Rapoartelor privind realizarea investițiilor.

5. Compatibilitatea proiectului actului normativ cu legislația UE

Prezentul proiect nu transpune legislația UE.

6. Avizarea și consultarea publică a proiectului actului normativ

Proiectul și Nota de fundamentare au fost publicate pe pagina oficială al ANRE, www.anre.md, la rubrica Transparența decizională/Proiecte supuse consultării publice și expediate spre consultare titularilor de licențe din sectorul termoenergetic, autorităților relevante și altor părți interesate în conformitate cu Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional şi Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative. Agenția a expediat spre consultare și avizare, în adresa Ministerului Energiei, Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Consiliul Concurenței, producătorilor, distribuitorilor, furnizorilor de energie termică, Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare şi Protecția Consumatorilor, scrisoarea prin care s-a solicitat avizarea proiectului Hotărârii însoțită de Nota de fundamentare. Propunerile parvenite la proiectul Hotărârii, precum şi informațiile cu privire la acceptarea sau respingerea acestora au fost incluse în sinteza obiecțiilor.

7. Concluziile expertizelor

La elaborarea și aprobarea proiectului Agenția a ținut cont de punctul 7.1 din Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte normative departamentale, evitând în cuprinsul acestora norme care pot genera la aplicare apariția riscurilor de corupție. Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător la ședința de lucru din data de 22.07.2025 a susținut proiectul și Nota de fundamentare. Concluziile expertizei Ministerului Justiției la proiectul regulamentului sunt reflectate în sinteza obiecțiilor.

8. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ existent

Conform noilor prevederi ale Legii nr. 92/2014, mecanismul de implementare a prevederilor proiectului Regulamentului nu este unul nou, deoarece prevederile privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sectorul termoenergetic se regăsesc în Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 396/2019, astfel producătorii, furnizorii, distribuitori nu necesită careva instrumente noi de implementare, deoarece aceștia anterior prezentau Agenției planuri de investiții. Se propune ca Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sectorul termoenergetic să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, având în vedere că producătorii, distribuitorii și furnizorii de energie termică trebuie să elaboreze și să prezinte la ANRE spre aprobare Planul de investiții anual, până la data de 31 octombrie.

9. Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor proiectului actului normativ

Implementarea prevederilor Regulamentului necesită următoarele măsuri principale. - Odată cu aprobarea și intrarea în vigoare a Regulamentului privind planificarea, aprobarea și efectuarea investițiilor în sectorul termoenergetic se așteaptă ca efectul de la implementarea prevederilor actului normativ să fie imediat, odată cu depunerea la ANRE spre aprobare a Planurilor anuale de investiții. - Producătorul, distribuitorul, furnizorul de energie termică va elabora și va prezenta la ANRE spre examinare și aprobare un Plan de investiții, anual, până la data de 31 octombrie. - Agenția examinează fiecare proiect, inclus în Planul anual de investiții și stabilește dacă proiectul este argumentat, în conformitate cu prevederile Regulamentului. - Planul anual de investiții se aprobă de ANRE, până la 30 noiembrie, pentru fiecare gen de activitate licențiată, pe categoriile de investiții prin Hotărârea ANRE. - După aprobarea Planului anual de investiții de către Agenție, titularul de licență este obligat să-l publice pe pagina web oficială. - Titularul de licență, pe parcursul anului, este în drept să depună la Agenție nu mai mult de două solicitări de modificare a Planului anual de investiții aprobat, termenul limită fiind – 1 noiembrie. - Titularul de licență prezintă la ANRE pentru aprobare, anual, până la 30 aprilie, Raportul privind realizarea Planului de investiții pentru anul precedent de reglementare. 9.2 Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea. Performanța și impactul implementării Regulamentului vor fi monitorizate și evaluate de către ANRE pe baza următorilor indicatori de performanță, care vor fi colectați și analizați anual. Indicatori de proces: - Numărul titularilor de licență care au depus Planurile de investiții în termenul stabilit. - Rata anuală de realizare a investițiilor. Indicatori de impact: - Evoluția procentuală a pierderilor de energie termică în rețelele de distribuție (Țintă: reducere conform obiectivului specific stabilit la pct. 3.1). - Dinamica numărului de întreruperi neplanificate în furnizarea serviciului (Țintă: reducere anuală). - Dinamica numărului de reclamații întemeiate din partea consumatorilor privind calitatea serviciului (Țintă: reducere anuală)..

Alexei TARAN

Director general